宜宾市拟入选2013年第二批市级重点物流项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地址 | 建设工期 | 项目建设内容与规模 | 总投资（万元） | 累计完成投资 | 申报支持内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜宾水运口岸迁建项目 | 四川宜宾港有限责任公司 | 临港经济技术开发区 | 24个月 | 建设具备优良港口、通关、检验检验等各项硬件设施的宜宾港二类水运口岸 | 3150 | 2650 | 对从安阜码头迁建到宜宾港的水运口岸经费补助。包括进出口货物港口泊位建设，完善保税、通关、检验检疫软硬件系统设施等 |  |
| 2 | 宜宾欣联物流省际货运班车项目 | 宜宾欣联物流有限公司 | 临港经济技术开发区 | 2012年—长期 | 建设“乐山—宜宾—昆明”省际货运班车 | 1800 |  | 新增30台甩挂车，45台牵引车。 |  |
| 3 | 宜宾四通天源物流城市配送中心 | 宜宾四通天源物流股份有限公司（南溪） | 宜宾罗龙工业集中区 | 36个月 | 项目占地27.81亩，主要建设货物仓库15000平方米，货运停车场3000平方米，园区绿化，道路、管网、消防等基础设施4600平方米 | 15000 | 1400 | 货物仓储建设、管网铺设，货运信息中心建设等 |  |
| 4 | 宜宾市药品器械生产经营第三方物流中心项目 | 四川凯宾商贸有限公司 | 宜宾罗龙工业集中区 | 36个月 | 新建药品机械生产经营第三方物流中心16000平米，形成40000平米的配送网点 | 10800 | 3000 | 物流信息系统建设、配送车辆5台 |  |
| 5 | 博大物流阳春储运中心 | 四川博大物流有限公司（江安） | 四川博大物流有限公司 | 10个月 | 项目占地50亩，总投资3000万元，建设5层办公、餐饮住宿为一体的大楼一栋，建筑面积约6千平米，建设大货车维修车间约2000平米，建设能停放200辆大货车的停车场。 | 3000 | 600 | 1、主体楼土建工程；2、购置货车维修设备、航吊设备、汽车检测等其他设备 |  |
| 6 | 四川兴文古宋省粮食储备库二期工程 | 兴文县粮油贸易总公司 | 兴文县古宋镇大礼村 | 18个月 | 1、占地20亩，新建仓房10000吨，购置一定数量的装卸机械，同时完成库区道路、办公、计量、水、电、消防、机械等配套设施的建设；2、在物流中心建200㎡交易大厅，电子商务信息平台，配置所需设备。 | 1459 | 1080 | 对10000吨高大平房仓建设及相关配套仓储设施补助。 |  |
| 7 | 宜宾市南溪区农村配送项目 | 宜宾市鹅天歌食品有限公司 | 宜宾市南溪区九龙食品园区 | 9个月 | 改扩建1200平方米的物流运输仓库，购置液氨机（双制冷）一套，购置运输车辆6辆，另租赁4辆，厂区配套设施设备建设，建立自主配送网点8家 | 1240 | 550 | 仓库建设、配套设施设备购置建设，网点建设等 |  |
| 8 | 江安信通物流公司物流通道建设 | 江安县信通物流有限公司 | 江安县 | 12个月 | 购置十台“东风天龙”集装箱专用运输车 | 500 | 500 | 新购十台“东风天龙”集装箱专用运输车，用于运输四川民生国际、上海航亚、天畅物流、重庆易浦等公司的集装箱拖车业务 |  |
| 9 | 宜宾商职校物流实验室 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 | 四川省宜宾市商业职业中等专业学校 | 5个月 | 改扩建物流实验室130平方米，配套物流实验设备38台 | 30 |  | 物流实验设备采购 |  |
| 10 | 宜宾市共享型物流技能培训基地 | 宜宾职业技术学院 | 宜宾职业技术学院 | 12个月 | 面向全市中等、高等院校学生，全市各企事业单位从事物流相关工作人员进行实践教学、技能培训、职业资格考证等服务，建立宜宾市物流人才库 | 245 | 245 | 宜宾市共享型物流技能培训基地、人才库组建 |  |
| 11 | 中国酒都粮食物流中心（项目前期） | 宜宾黄桷庄粮油集团有限公司 | 临港经济技术开发区 | 4年 | 粮油仓储军供区、粮油商贸物流区、粮油批发交易区、农产品精深加工区、综合配套服务区。总建筑面积36平方米，仓容30万吨、铁路专线2公里 | 60000 | 10000 | 项目前期工作经费 |  |